KẾ HOẠCH VẬN HÀNH & PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

ROAD ELEMENTS LAB · GUIDELINE DESIGN CHALLENGE (DAY 9)
Nhóm: sudo-lite | Đề tài 1: Đèn giao thông tại nút giao phức tạp

1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI & CAM KẾT DOWNSTREAM (DOWNSTREAM CONTRACT)

• Tên bài toán: Gắn nhãn trạng thái và mức độ điều khiển phương tiện (Ego-relevance) của đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư có nhiều đầu đèn và nhánh rẽ.
• Đối tượng sử dụng (Downstream User): Module Nhận thức (Perception) và Bộ lập kế hoạch hành vi (Behavior Planning) của hệ thống xe tự hành (AV L3/L4) nhằm ra quyết định dừng, đi thẳng hoặc rẽ an toàn.
• Hậu quả nghiêm trọng nhất (Critical Failure): Gán nhầm đèn đỏ của hướng đi thẳng (ego_lane) thành đèn xanh của làn rẽ phụ (cross_traffic). Hậu quả khiến xe tự hành vượt đèn đỏ gây tai nạn đâm va trực diện nguy hiểm.
• Quy tắc Escalation: Khi bị chóa lóa, bị che khuất hoặc không phân định được làn: gán relevance = uncertain hoặc state = unknown và tích chọn checkbox needs_review = true. Trường hợp ảnh hỏng toàn bộ: gán tag image_escalate.

2. BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 4 THÀNH VIÊN (TEAM ROLES)

| Thành viên & MSSV | Vai trò chính | Trách nhiệm cốt lõi | File phụ trách chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoàng Kim Thiên (2A202602293) | Nhóm trưởng, Spec Owner & Git Lead | Điều phối tiến độ, quản lý Git repo, khóa Gate G1, soạn Problem Statement và chủ trì Guideline. | 00_team.md 01_problem_statement.md 02_guideline.md |
| Vũ Minh Kiệt (2A202602300) | CVAT & Data Owner | Thiết kế Ontology, tạo file Raw JSON nhãn CVAT, phân chia 15 ảnh sample_pack.csv, hỗ trợ dựng task CVAT. | 03_cvat_labels.json 03_ontology_and_cvat_setup.md sample_pack.csv 09_cvat_reference.txt |
| Nguyễn Ngọc Minh (2A202602269) | Gold & Edge Cases Owner | Xây dựng thư viện >= 8 trường hợp khó (edge cases), soạn đáp án chuẩn gold_decisions.csv và thực thi freeze. | 04_edge_cases/edge_case_cards.md 04_edge_cases/gold_decisions.csv project/FREEZE.txt |
| Lê Nguyễn Hà My (2A202602247) | QA & Blind Handoff Owner | Thiết kế kế hoạch QA, đo đạc phân tích báo cáo calibration, quản lý trao đổi blind handoff với nhóm Peer và chấm điểm GTS. | 05_qa_plan.md 06_calibration_report.csv 07_blind_handoff/ 08_revision_log.md |

3. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN 8 BƯỚC THEO 6 GATES (240 PHÚT)

| Mốc Gate & Thời gian | Bước & Mục tiêu | Nội dung công việc cụ thể | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Gate G1: Topic lock (Phút 0 - 35) | Bước 01: Khóa bài toán | • Điền danh sách nhóm 00_team.md • Viết hợp đồng downstream 01_problem_statement.md • Chạy kiểm tra: py lab9.py status | ✓ ĐÃ ĐẠT |
| Gate G2: CVAT ready (Phút 35 - 110) | Bước 02 & 03: Guideline v1 & Setup CVAT | • Soạn 10 mục sổ quy tắc 02_guideline.md (v1) • Tạo cấu hình nhãn 03_cvat_labels.json • Chia 15 ảnh sample_pack.csv (100% có đèn) • Gom ảnh py lab9.py pack calibration và dựng task | ✓ ĐÃ ĐẠT |
| Gate G3: Calibration (Phút 120 - 140) | Bước 04: Đo độ lệch nội bộ | • Cả 4 bạn tự vẽ độc lập 6 ảnh calibration trên CVAT • Export zip vào project/06_calibration_exports/ • Chạy lệnh: py lab9.py calib an.zip binh.zip • Lập báo cáo >= 3 bất đồng 06_calibration_report.csv • Nâng cấp Guideline lên Version v2 | ĐANG THỰC HIỆN |
| Gate G4: Gold frozen (Phút 140 - 160) | Bước 05: Khóa đáp án chuẩn | • Hoàn thành kế hoạch QA 05_qa_plan.md • Xây dựng >= 8 thẻ trường hợp khó edge_case_cards.md • Soạn đáp án chuẩn gold_decisions.csv (>= 10 dòng, >= 2 critical) • DUY NHẤT 1 BẠN CHẠY: py lab9.py freeze • Các bạn khác: git pull && git fetch --tags --force | SẮP TỚI |
| Gate G5: Handoff (Phút 160 - 185) | Bước 06: Kiểm thử chéo mù | • Chạy py lab9.py handoff để tạo blind-pack.zip • Bàn giao cho nhóm Peer, KHÔNG giải thích miệng • Ghi nhận thắc mắc vào clarification_log.csv • Nhóm mình nhận bài của Peer và dán nhãn theo quy tắc họ | SẮP TỚI |
| Gate G6: Final handoff (Phút 185 - 240) | Bước 07 & 08: Chấm điểm & Nộp bài | • Nhận export Peer, chạy py lab9.py score peer.zip • Chấm đúng/sai vào transfer_score.csv, tính điểm GTS • Tổng hợp ý kiến peer_feedback.md • Nâng cấp Guideline lên Version v3 • Kiểm tra toàn bộ: py lab9.py check và git push nộp bài | SẮP TỚI |

4. QUY TẮC GẮN NHÃN & THIẾT KẾ ONTOLOGY

• Cấu trúc hình học (Geometry): Hình chữ nhật (rectangle) ôm sát phần viền ngoài của vỏ cứng kim loại/nhựa (housing). Tuyệt đối KHÔNG vẽ bao trùm quầng sáng chóa, tia tán xạ quang học (No bloom / glare).
• Class duy nhất: traffic_light. (Quản lý các trạng thái bằng thuộc tính để tối ưu cho mô hình Object Detection).
• Thuộc tính bắt buộc (Attributes - Mặc định __undefined__ để bắt buộc người vẽ chọn):
   - state: red, yellow, green, off, unknown (không rõ màu do chóa).
   - relevance: ego_lane (điều khiển làn xe chủ), cross_traffic (hướng cắt ngang / làn rẽ riêng biệt), pedestrian (đèn người đi bộ), uncertain (mất căn cứ phân làn).
   - direction: straight, left, right, general (bóng tròn điều khiển chung).
   - needs_review: checkbox đánh dấu cần thẩm định (false / true).
• Tag cấp ảnh: image_escalate (gán khi ảnh bị chóa sáng hoặc hư hỏng toàn phần).

5. BẢNG TRA CỨU LỆNH NHANH (CLI CHEAT SHEET)

| Mục đích | Lệnh PowerShell (Windows) | Ý nghĩa / Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Thiết lập UTF-8 | $env:PYTHONUTF8="1" | Tránh lỗi mã hóa tiếng Việt trên terminal Windows |
| Kiểm tra Gate hiện tại | py lab9.py status | Kiểm tra xem nhóm đang ở Gate nào và còn thiếu việc gì |
| Gom ảnh calibration | py lab9.py pack calibration | Copy 6 ảnh có đèn vào build/calibration/ để upload CVAT |
| So sánh bài vẽ thử | py lab9.py calib an.zip binh.zip | Đo bất đồng giữa 2 bài vẽ để ghi 06_calibration_report.csv |
| Khóa đáp án chuẩn | py lab9.py freeze | Khóa gold_decisions.csv và tạo tag git gold-freeze (1 người chạy) |
| Đóng gói gửi nhóm Peer | py lab9.py handoff | Tạo file handoff/blind-pack.zip gửi nhóm đối tác test |
| Chấm bài nhóm Peer | py lab9.py score peer.zip | Lập bảng chấm điểm transfer_score.csv từ bài nộp của Peer |
| Tính điểm GTS | py lab9.py gts | Tính điểm Guideline Transferability Score |
| Kiểm tra tổng duyệt nộp bài | py lab9.py check | Xác minh 6 gate đạt chuẩn trước khi git push |